## Slide 1: Achieveit项目管理平台
软件开发实践 2020.4
G03

## Slide 2: 小组成员与分工
项目成员 | 项目分工
陈弈君 | 项目经理、前端开发、文档
赵宁 | 前端开发、文档
叶姝晴 | 前端开发、文档
曹威杰 | 后端开发、文档
陶明沺 | 测试、文档
苏美成 | 测试、文档

## Slide 3: 项目技术与部署
前端技术：Vue + Element UI
后端技术：Java + Spring boot
前后端调试：Swagger
版本控制：Github
数据库：MySQL
前端部署：腾讯云 + Nginx
后端与数据库部署：阿里云

## Slide 4: 项目计划与完成情况
主要功能 | 完成情况 | 主要原因 | 是否值得继续
用户权限、登录注销 | 100% | 后端权限完整 | 是
Workflow工作流、状态管理 | 100% | 前后端功能权限完整（流程控制、操作通知、权限） | 是
工时申报、审批 | 100% | 前后端功能完整（审批、申报、打回、筛选） | 是
成员/权限管理 | 98% | 没有真实企业内部系统验证 | 是
设备管理 | 100% | 前后端功能完整（租借、归还、状态、筛选） | 是
缺陷管理 | 100% | 前后端功能完整（新建、修改、删除、筛选） | 是
风险管理 | 100% | 前后端功能完整（新建、修改、删除、筛选、模板） | 是
功能管理 | 95% | 界面可优化、可增加搜索功能 | 是

## Slide 5: 项目过程
基本符合初期设定时间表、未发生延期或严重赶工情况
项目计划未发生大调整（开发启动时间比预期晚了一个礼拜）
项目需求未发生大变化、总体功能按照初期软件需求分析执行
界面设计发生一些细微需求、适应具体技术选型和操作细节
软件过程中后端开发先于前端开发。由后端提供API、前端提出修改细节
项目风险主要在于：1.初期技术的掌握 2. 组员时间的分配
软件质量：注重代码质量，规范变量命名，后端单元测试覆盖率高